|  |
| --- |
| Załącznik nr 1Wzór Formularza Oferty |

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/6/PN/2017** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2011 działająca jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu:

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008 r.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
   2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień   
      do SIWZ oraz jej zmian.
   3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

| l.p. |  | Cyfrą [PLN] | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto |  |  |
| 2 | Cena netto |  |  |
| 3 | Podatek VAT |  |  |
| 4 | Stawka VAT |  |  |

w tym:

4.3.1 dla zakresu Gminy Wrocław:

| l.p. |  | Cyfrą [PLN] | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto |  |  |
| 2 | Cena netto |  |  |
| 3 | Podatek VAT |  |  |
| 4 | Stawka VAT |  |  |

oraz

4.3.2. dla Zakresu MPWiK:

| l.p. |  | Cyfrą [PLN] | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto |  |  |
| 2 | Cena netto |  |  |
| 3 | Podatek VAT |  |  |
| 4 | Stawka VAT |  |  |

* 1. Oświadczamy, że udzielamy **5 / 6 / 7 / 8 / 9[[1]](#footnote-2)** lat gwarancji zgodnie z Kartą gwarancyjną
  2. Oświadczamy, że zrealizujemy Roboty **do dnia 15.09.2018 / 01.10.2018 / 15.10.2018[[2]](#footnote-3)** - przy zachowaniu następujących terminów pośrednich**,**
     1. zrealizujemy Roboty na skrzyżowaniu ulic Dyrekcyjnej z ulicą Hubską i ul. Hubskiej z ul. Pułaskiego wraz z odcinkiem pod wiaduktem kolejowym w terminie **od 15.06.2018 roku do 26.08.2018 roku** ,
     2. zrealizujemy Roboty na skrzyżowaniu ulic Hubskiej i Glinianej w terminie **od 24.06.2018 roku do 30.08.2018 roku przy czym zapewnimy przejezdność tramwaju od 26.08.2018 roku.**
     3. zrealizujemy Roboty na pozostałych odcinkach **zgodnie z terminem wskazanym w pkt 4.5 powyżej**.
  3. Termin realizacji Robót, obejmuje zakończenie procedur odbiorowych i uzyskanie ostatecznej  decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania Robót lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie(jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia)
  4. Wykonawca informuje, że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE[[3]](#footnote-4) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto.[[4]](#footnote-5)

* 1. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni.
  2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SIWZ.
  3. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr ………….…………………………...……………
  4. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 14 IDW.
  5. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[5]](#footnote-6).
  6. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.
  7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania][[6]](#footnote-7):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **strony w ofercie**  **(wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych**, aby poniżej wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności)[[7]](#footnote-8):

…………………………………………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)** | **miejscowość**  **i data** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1aWzór Wykazu cen ryczałtowych |

**04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/6/PN/2017** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2011 działająca jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu:

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. **Wykaz cen ryczałtowych**

Płatności za wszystkie pozycje robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z klauzulą 14 Warunków Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji podane w wykazie cen ryczałtowych nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki zostaną wpłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji związanych z wykorzystaniem środków z UE. Niezależnie od ograniczeń jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w wykazie cen ryczałtowych i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do wykazu cen ryczałtowych dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, organizację i utrzymanie zaplecza budowy, opłaty środowiskowe, pozwolenia wodno – prawne, usunięcie i utylizację odpadów w tym woda, ziemia, gruz, itp., decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe nie wymienione a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót zgodnie  Kontraktem. O ile wykaz cen ryczałtowych nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych wykazach cen ryczałtowych na wszelkie ponoszone koszty związane. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno użytkowych, o których mowa w części opisowej dokumentacji, nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub wykazie cen ryczałtowych. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w wykazie cen, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania robót opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno) odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w wykazie cen ryczałtowych, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. W wykazie cen ryczałtowych należy podać kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w wykazie cen, jak również dodanie nowych pozycji nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do wykazu cen ryczałtowych zostaną wykorzystane na  etapie obliczania należnych płatności przejściowych oraz po wycenie zmian.

UWAGA: Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.

| **Lp.** | **Opis** | **Podstawa wyceny** | **wartość netto** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| I | II | III | IV |
| **Zakres finansowany przez Gminę Wrocław** | | | |
| 1 | Roboty branży drogowo-torowej | ryczałt |  |
| 2 | Odwodnienie jezdni i torowiska | ryczałt |  |
| 3 | Przebudowa sieci gazowych | ryczałt |  |
| 4 | Sieć trakcyjna | ryczałt |  |
| 5 | Kable trakcyjne | ryczałt |  |
| 6 | Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic | ryczałt |  |
| 7 | Oświetlenie uliczne | ryczałt |  |
| 8 | Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych | ryczałt |  |
| 9 | Przyłącza energetyczne dla zasilania oświetlenia ulicznego oraz urządzeń sygnalizacji świetlnych | ryczałt |  |
| 10 | Sygnalizacje świetlne | ryczałt |  |
| 11 | Przebudowa sieci teletechnicznych i Budowa MKT | ryczałt |  |
| 12 | Zieleń | ryczałt |  |
| 13 | Organizacja ruchu zastępczego (81% wartości sumy poz. 13, 25) | ryczałt |  |
| 14 | Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych (81% wartości sumy poz. 14, 26) | ryczałt |  |
| 15 | Sprawowanie nadzoru saperskiego (81% wartości sumy poz. 15, 27) | ryczałt |  |
| 16 | Tablice informacyjne | ryczałt |  |
| 17 | Tablice pamiątkowe | ryczałt |  |
| 18 | Zaplecze budowy (81% wartości sumy poz. 18, 28) | ryczałt |  |
| 19 | Wartość netto zakresu finansowanego przez Gminę Wrocław | | Σ Lp. 1-18 kol. IV |
| 20 | Wartość VAT | | stawka podatku VAT \*Lp. 19 kol. IV |
| 21 | Wartość brutto | | Σ Lp. 19, 20 kol. IV |
| **Zakres finansowany przez MPWiK** | | | |
| 22 | Przebudowa magistrali wodociągowej | ryczałt |  |
| 23 | Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami | ryczałt |  |
| 24 | Przebudowa i remont sieci kanalizacyjnej | ryczałt |  |
| 25 | Organizacja ruchu zastępczego (19% wartości sumy poz. 13, 25) | ryczałt |  |
| 26 | Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych (19% wartości sumy poz. 14, 26) | ryczałt |  |
| 27 | Sprawowanie nadzoru saperskiego (19% wartości sumy poz. 15, 27) | ryczałt |  |
| 28 | Zaplecze budowy (19% wartości sumy poz. 18, 28) | ryczałt |  |
| 29 | Wartość netto zakresu finansowanego przez MPWiK | | Σ Lp. 22-28 kol. IV |
| 30 | Wartość VAT | | stawka podatku VAT \*Lp. 29 kol. IV |
| 31 | Wartość brutto | | Σ Lp. 29, 30 kol. IV |
| **Wartość oferty** | | | |
| 32 | Wartość oferty netto | | Σ Lp. 19, 29 kol. IV |
| 33 | Wartość VAT | | stawka podatku VAT \*Lp. 32 kol. IV |
| 34 | Wartość oferty brutto | | Σ Lp. 32, 33 kol. IV |

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 3OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |

**04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/6/PN/2017** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2011 działająca jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu:

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa   
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że:

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu \*)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami \*)w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. ........................................................

................................................................................................................................. ........................................................

................................................................................................................................. ........................................................

\*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

*Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.*

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 4**  **Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego** |

**04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/6/PN/2017** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2011 działająca jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu:

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: ……………………………………………………………………..

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22 a ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) informacja czy inne podmioty na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą

Ja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu trzeciego, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp. \*))

Działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:[[8]](#footnote-9)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego)

|  |
| --- |
| Załącznik nr 5 **Załącznik do oferty** |

**04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/6/PN/2017** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 26/III/Z/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2011 działająca jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu:

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(****Uwaga****: Wykonawcy proszeni są* ***o wypełnienie*** *pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)*

| Przedmiot | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych | Dane |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | **Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** oraz  **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ................................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  ul. Ofiar Oświęcimskich 36  50-059 Wrocław lub inny wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | Zgodnie z Aktem Umowy i IDW |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | Okres Zgłaszania Wad równy jest okresowi rękojmi  i gwarancji i rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a kończy z upływem ( zgodnie z okresem wskazanym w formularzu ofertowym) od podpisania Świadectwa Przejęcia.  - |
| System transmisji elektronicznej Zamawiający, Wykonawca, Inżynier | 1.3 | faks i email należy potwierdzić na piśmie na żądanie drugiej strony  Zamawiający, Inżynier:  faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu  e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu  Wykonawca: faks: ......................,  e-mail: .................. |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język wiodący | 1.4 | Język polski |
| Język komunikatów | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Zgodnie z klauzulą 2.1. Warunków Szczególnych Kontraktu |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy (łącznej ceny brutto za roboty budowlane), co stanowi kwotę ………………………………..……..  (słownie: ………………..) |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | Wykonawca przewidzi możliwość prowadzenia robót  w systemie dwuzmianowym od poniedziałku  do piątku co najmniej w godzinach 06:00-20:00,  a w okresie od 30 marca do 30 października  do 22:00, w soboty w godzinach 06:00-16:00,  a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych  i w razie zagrożenia nie dotrzymania terminów określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy informując Zamawiającego i Inżyniera o tym wydłużonym czasie pracy z wyprzedzeniem  W zakresie robót prowadzonych na skrzyżowaniu ulic Dyrekcyjnej z ul. Hubską i ul. Hubskiej  z ul. Pułaskiego wraz z odcinkiem pod wiaduktem kolejowym w terminie od 15.06.2018 roku do 26.08.2018 roku Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie czterozmianowym przez 24 godziny na dobę. |
| Kary umowne | 8.7 | W Klauzuli 8.7 skreśla się pierwszy akapit i wprowadza się jego następujące brzmienie:  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w następujących wypadkach i w następującej wysokości:  1) za niedotrzymanie Czasu na Ukończenie całości Robót objętych przedmiotem Kontraktu - 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia,  2) za niedotrzymanie terminów pośrednich określonych  w Akcie Umowy zatwierdzonym harmonogramie - 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia,  3) za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorach dokonywanych przed wystawieniem Świadectw Przejęcia dla Części Robót Stałych zgodnie z Klauzulą 10.2. w terminie wyznaczonym przez Inżyniera - 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia po upływie tego terminu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi i obciążenia kosztami robót w całości Wykonawcę,  4) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad - 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia wykonania naprawy przez Wykonawcę lub osobę trzecią zgodnie z Subklauzulą 11.4.a) lub 11.10.,  5) za nie dostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu zgodnie z Klauzulą 8.3. – 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,  6) za niepoprawienie harmonogramu, którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 8.3. Inżynier w terminie 5 dni - 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,  7) za niedostarczenie uaktualnionego harmonogramu zgodnie z Klauzulą 8.3.- 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia  8) za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie określonym w Klauzuli 4.8. – 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8 - go dnia,  9) za niedostarczenie systemu zapewnienia jakości w terminie określonym w Klauzuli 4.9. – 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,  10) za niepoprawienie systemu zapewnienia jakości , którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 4.9. Inżynier w terminie 3 dni - 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,  11) za nie wykonanie Polecenia Inżyniera w wysokości 0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia.  12) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  13) za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy, to jest nie zapewnienie obsadzenia tego stanowiska oraz nie wykonywanie obowiązków przez Kierownika zgodnie z Klauzulą 6.8. – 10.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez Kierownika Robót lub wstrzymania robót z powodu braku osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy,  14) za prowadzenie robót bez kierownika robót wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.8., do którego zakresu należą dane roboty – 10.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez takiego kierownika.  15) za nie wywiązanie się z realizacji obowiązku określonego w Kl. 6.8 w zakresie wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w IDW w punkcie 9.2.1-9.2.5, jeżeli wykonanie tych czynności polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek nie wywiązania się z przewidzianego w tym postanowieniu obowiązku, przy czym obciążenie karą jest możliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i prawidłowej realizacji Kontraktu wraz  z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego.  16) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  17) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na zapłatę tego wynagrodzenia,  18) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 5.000 zł. za każdy przypadek,  19) za nieprzedłożenie (lub nieprzedłożenie w terminie) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany– 5.000 zł. za każdy przypadek,  20) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla dokonania zmiany,  Pod pojęciem „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” rozumie się tą kwotę łącznie z VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych.  Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy w terminie 14 dni  od dnia otrzymania od Zamawiającego noty księgowej. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną wraz z odsetkami z kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Kary umowne nie mogą zostać naliczone jeżeli opóźnienie lub nie wykonanie innych zobowiązań jest skutkiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności działań i zaniechać Zamawiającego. |
| Korekta zmiany kosztu | 13.8 | Nie mają zastosowania |
| Całkowita kwota zaliczki | 14.2 | Nie mają zastosowania |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | Zgodnie z Wykazem Cen Ryczałtowych |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okres przedłożenia ubezpieczeń:   1. dowody ubezpieczeń,   odnośne polisy | 18.1 | Przed Datą Rozpoczęcia jako warunek wydania Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia |
| Franszyza redukcyjna | 18.2. | Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 10.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych |
| Ubezpieczenie Robót i Sprzętu | 18.2 | 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności | 18.3. | 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na jeden i wszystkie wypadki |
| Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | Nie ma zastosowania |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 |  |

**3. PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Złącznik nr 6 **Wzór Karty Gwarancyjnej** |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/6/PN/2017** |

**KARTA GWARANCYJNA**

Sporządzona w dniu: ………………………. r.

1. Zamawiający: Gmina Wrocław na rzecz i w imieniu której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

MPWiK S.A.

2. Wykonawca: …………………………………………..

3. Umowa : ………………………..

4. Przedmiot umowy:

„…………………………………………..”

5. Data odbioru końcowego: ……………………..r.

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umowy.

Warunki gwarancji

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi …….. lat. licząc od daty wydania pozytywnego protokołu odbioru.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych   
w art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Dla robót wykonywanych w oparciu o warunki FIDIC obowiązują również wymagania umowne.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyroby i urządzenia wystawione przez ich producentów.

6. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancji wymagające zajęcia pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. Zastosowanie również w tym przypadku mają zapisy umowne w szczególności te wynikające z warunków kontraktowych opartych o FIDIC.

7. Jeżeli w trakcie okresu gwarancji pojawią się wady wykonawcze, Wykonawca przed przystąpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię ich naprawy.

8. W okresie gwarancji Wykonawca usuwając wad/usterki:

- zapewni, że wykonywanie wszelkich czynności i robót w zakresie wykonywanych obowiązków gwarancyjnych będzie przebiegać w sposób uzgodniony odpowiednio dla przypadku z ZDiUM Wrocław, MPK Wrocław jak również WI Sp. z o.o. i MPWiK S.A. Wrocław,

- zapewni, że roboty związane z wymagające zajęcia pasa drogowego będą prowadzone po przedłożeniu do ZDiUM zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego,

- pokryje wszelkie koszty wykonania objazdów i komunikacji zastępczej w przypadku konieczności wyłączenia   
z eksploatacji pasa drogowego, torowiska dla realizacji robót objętych rękojmią i gwarancją,

- ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody na skutek nie wykonania lub niewłaściwego wykonania robót i ponosi całkowite koszty związane z usunięciem zanieczyszczeń i powstałych strat spowodowanych wykolejeniem lub wstrzymaniem z Winy Wykonawcy komunikacji tramwajowej lub autobusowej, także koszty komunikacji zastępczej lub koszty star u osób i podmiotów trzecich.

9. Wysokość kosztów, o których mowa w punkcie 8, będzie każdorazowo określana według cen obowiązujących   
w tym okresie.

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie   
i w następujących terminach:

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem w całości lub w części – niezwłocznie (Zamawiający określi w wezwaniu pisemnym);

b) w pozostałych przypadkach - w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub w innym terminie technicznie możliwym, wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do pogwarancyjnego odbioru robót.

12. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

13. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

15. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje Zamawiający.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

17. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

……………………………………………..

Udzielający gwarancji upoważniony

przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………………

Przyjmujący gwarancję

przedstawiciel Zamawiającego

1. Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku wykreślenia – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 5 lat gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku wykreślenia – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia 15.10.2018 r. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-4)
4. UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług [↑](#footnote-ref-5)
5. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-6)
6. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinien wykazać w szczególności:

   - że ww. informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej oraz

   - niezbędne działania, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich poufności oraz

   - rodzaj informacji (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą) – podlegających zastrzeżeniu. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków finansowych, nazwę inwestycji/zadania itp.) [↑](#footnote-ref-9)