|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1**  **Wzór Formularza Oferty** |

***FORMULARZ OFERTY***

***04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **ZP/11/PN/2019** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
   2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień   
      do SIWZ oraz jej zmian.
   3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cyfrą [PLN]** | **Słownie** |
| Cena brutto |  |  |
| Cena netto |  |  |
| Podatek VAT |  |  |
| Cena brutto bez kwoty warunkowej |  |  |
| Cena netto bez kwoty warunkowej |  |  |
| Podatek VAT |  |  |
| Stawka VAT | 23 % |

* 1. Oświadczam, że wykonam przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy od podpisania Umowy.

Wykonanie wszelkich Robót oznacza również zakończenie procedur odbiorowych, w tym uzyskanie Świadectwa Przejęcia oraz poprzedzające jego wydanie dokonanie zawiadomienia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego o zakończeniu budowy i nie zgłoszenie przez właściwy organ sprzeciwu lub też uzyskanie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

* 1. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczył następujący personel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Imię  i nazwisko** | **Stanowisko** | **Doświadczenie** (na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub stanowiące podstawę do oceny w ramach kryteriów oceny ofert) | **Wykształcenie** | **Kwalifikacje (nr uprawnień budowlanych, nr członkowski OIIB** | **Podstawa do dysponowania[[1]](#footnote-2)** |
| 1. |  | **Kierownik budowy wyznaczony do realizacji zamówienia (B) o którym mowa  w pkt 9.2.2.  oraz w pkt 24.2.2 IDW** |  |  |  |  |

* 1. Oświadczam(y), że udzielam(y) gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie ze Wzorem karty gwarancyjnej stanowiącej Rozdziale 5 do Warunków szczególnych umowy na okres 3 lata/4 lata/ 5 lata.[[2]](#footnote-3)
  2. Oświadczam(y), że wydłużam(y) okres rękojmi ponad okres wynikający z Kodeksu cywilnego na przedmiot zamówienia na 0 lat/ 1 rok/ 2 lata.[[3]](#footnote-4)
  3. Wykonawca informuje, że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE[[4]](#footnote-5) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto.[[5]](#footnote-6)

* 1. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
  2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SIWZ.
  3. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[6]](#footnote-7).
  4. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.
  5. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania][[7]](#footnote-8):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **strony w ofercie**  **(wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych**, aby poniżej wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności)[[8]](#footnote-9):

……………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………

* 1. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[9]](#footnote-10) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 31 IDW.
  2. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom][[10]](#footnote-11):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa części zamówienia** | **Firma Podwykonawcy** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | | **nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)** | | | **miejscowość**  **i data** | | |
| 1. | |  | |  |  |  | | |  | | |
| 2. | |  | |  |  |  | | |  | | |
| |  | | --- | | **Załącznik nr 1a**  **Wzór Tabeli elementów scalonych** |   **04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu**   |  |  | | --- | --- | | Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **ZP/11/PN/2019** |  1. **Zamawiający:**   **Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019.   1. **Wykonawca:**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | | 1. |  |  | | 2. |  |  |  1. **Tabela elementów scalonych** | | | | | | | | | | | |
| ***Lp.*** | | ***Opis robót*** | | | | ***Podstawa wyceny*** | ***Wartość netto***  ***[zł]*** | | |
| **I** | | **II** | | | | **III** | **IV** | | |
| 1. **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | | | | | | | |
| 1. | | ORGANIZACJA, ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY | | | | ryczałt |  | | |
| 2. | | UBEZPIECZENIA, GWARANCJE I INNE | | | | ryczałt |  | | |
| 3. | | ŁĄCZNIE "A. WYMAGANIA OGÓLNE":  **Uwaga:**  **Wartość poz. 3 kol IV nie może być większa niż 10% Wartości poz. 19 kol. IV** | | | | | Σ poz. 1 i 2 kol. IV | | |
| 1. **ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE** | | | | | | | | | |
| 4. | | PRACE PRZYGOTOWAWCZE | | | | przedmiar |  | | |
| 5. | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | przedmiar |  | | |
| **REMONT MOSTÓW** | | | | | | | | | |
| 6. | | PRZEBUDOWA PRZYCZÓŁKÓW - PRZYCZÓŁKI PÓŁNOCNE | | | | przedmiar |  | | |
| 7. | | PRZEBUDOWA PRZYCZÓŁKÓW - PRZYCZÓŁKI POŁUDNIOWE | | | | przedmiar |  | | |
| 8. | | PODNIESIENIE GÓRNEJ POWIERZCHNI PRZYCZÓŁKÓW | | | | przedmiar |  | | |
| 9. | | REMONT ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI MOSTU DROGOWEGO - ZACHÓD | | | | przedmiar |  | | |
| 10. | | REMONT ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI MOSTU DROGOWEGO - WSCHÓD | | | | przedmiar |  | | |
| **MONTAŻ WYPOSAŻENIA** | | | | | | | | | |
| 11. | | MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA MOŚCIE DROGOWYM ZACHODNIM | | | | przedmiar |  | | |
| 12. | | MONTAŻ WYPOSAŻENIA NA MOŚCIE DROGOWYM WSCHODNIM | | | | przedmiar |  | | |
| 13. | | PRZEBUDOWA DOJAZDÓW | | | | przedmiar |  | | |
| 14. | | SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA | | | | przedmiar |  | | |
| 15. | | SIEĆ GAZOWA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA | | | | przedmiar |  | | |
| 16. | | SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA | | | | przedmiar |  | | |
| 17. | | INNE ROBOTY BUDOWLANE | | | | przedmiar |  | | |
| 18. | | ŁĄCZNIE "B. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE ": | | | | | Σ poz. od 4 do 17 kol. IV | | |
| 19. | | WARTOŚĆ NETTO BEZ KWOTY WARUNKOWEJ [Σ poz. 3 i 18 kol. IV] | | | | |  | | |
| 20. | | WARTOŚĆ VAT [stawka podatku VAT \* poz. 19] | | | | |  | | |
| 21. | | WARTOŚĆ BRUTTO BEZ KWOTY WARUNKOWEJ [Σ poz. 19 i 20] | | | | |  | | |
| 22. | | KWOTA WARUNKOWA [10% \* poz. 18 kol. IV] | | | | |  | | |
| 23. | | WARTOŚĆ NETTO Z KWOTĄ WARUNKOWĄ [Σ poz. 19 i 22] | | | | |  | | |
| 24. | | WARTOŚĆ VAT [stawka podatku VAT \* poz. 23] | | | | |  | | |
| 25. | | WARTOŚĆ BRUTTO Z KWOTĄ WARUNKOWĄ [Σ poz. 23 i 24] | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)** | **miejscowość**  **i data** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2**  **Wzór Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCEGO SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA** |

***04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **ZP/11/PN/2019** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019.

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[11]](#footnote-12)? | [ ] Tak [ ] Nie[[12]](#footnote-13) |

**Oświadczenia Wykonawcy:**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu** prowadzone przez **Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz których działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocławna podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019.

1. **składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
   1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 9 IDW.
   2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne   
      i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
2. **składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA** 
   1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
   2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.
3. **składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**
   1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...…… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną IDW, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………..………… …………………….…….….,   
      w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………**(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)[[13]](#footnote-14).**
   2. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,   
      tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**
   1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Załącznik nr 3**  WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia | | | | | |

***04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **ZP/11/PN/2019** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: ……………………………………………………..

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22 a ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) informacja czy inne podmioty na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą

Ja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu trzeciego, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp. \*))

Działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne)[[14]](#footnote-15)

do dyspozycji:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego)

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 4**  **Wzór załącznika do oferty** |

**04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **ZP/11/PN/2019** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019.

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

*(****Uwaga****: Wykonawcy proszeni są* ***o wypełnienie*** *pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)*

| **Przedmiot** | **Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych** | **Dane** |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ................................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  ul. Ofiar Oświęcimskich 36  50-059 Wrocław |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3. | Zgodnie z pkt 3 Aktu Umowy – 12 miesięcy od podpisania Umowy |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | Zgodnie z Klauzulą 11.1.(a) Warunków Szczególnych Kontraktu |
| Odcinek | 1.1.5.6. | Zamawiający nie przewiduje Odcinków |
| System transmisji elektronicznej Zamawiający, Wykonawca, Inżynier | 1.3 | Komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją  Zamawiający, Inżynier:  e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu  Wykonawca:  e-mail: .................. |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (netto) podanej w Akcie Umowy, co stanowi kwotę ………………………………..……..  (słownie: ………………..) |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | W systemie dwuzmianowym od 6.00 do 22.00 |
| Kary umowne | 8.7 | Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w następujących wypadkach i w następującej wysokości:   1. za niewykonanie całości Robót objętych przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy - 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia, za każdy niedotrzymany termin osobno; w sytuacji, w której nastąpiło rozdzielenie terminów na wykonanie Robót zgodnie z Kl. 13.1. pkt I ostatnie zdanie, kara w wysokości 0,05% za każdy dzień opóźnienia będzie naliczana od wartości każdej części niewykonanych w terminie Robót, 2. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad - 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia wykonania naprawy przez Wykonawcę lub osobę trzecią zgodnie z Subklauzulą 11.4.a) lub 11.10., 3. za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 4. za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy, to jest nie zapewnienie obsadzenia tego stanowiska oraz nie wykonywanie obowiązków przez Kierownika zgodnie z Klauzulą 6.9. – 1.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez Kierownika Budowy lub wstrzymania robót z powodu braku osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy, 5. za prowadzenie robót bez kierownika robót wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do którego zakresu należą dane roboty – 1.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez takiego kierownika, 6. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 4.2 dotyczących przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 7. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 18.1. dotyczących przedłużenia ubezpieczeń wymaganych Kontraktem w stosunku do terminu wynikającego z Kontraktu – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 8. za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców – 10.000 zł, 9. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na zapłatę tego wynagrodzenia, 10. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 5.000 zł. za każdy przypadek, 11. za nieprzedłożenie (lub nieprzedłożenie w terminie) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany– 5.000 zł. za każdy przypadek, 12. za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla dokonania zmiany, 13. za każdy przypadek naruszenia postanowień Klauzuli 6.4 w zakresie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę – 5.000 zł.   Pod pojęciem „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” rozumie się tą kwotę łącznie z VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych.  Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty księgowej. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną wraz z odsetkami z kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej subklauzuli kar, wymienionych w ppkt 1-2 oraz 4-13, nie może przekroczyć 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  Kary umowne za opóźnienie mogą być naliczane wyłącznie wówczas, gdy opóźnienie jest skutkiem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. |
| Okres na przedłożenie:  (a) dowodów dokonania ubezpieczeń,  (b) kopii polis | 18.1 | Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inżyniera w terminie 5 dni od daty zawarcia Kontraktu: polis lub ich projektu wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogólne warunki ubezpieczenia, korespondencja z ubezpieczycielem, jeśli była prowadzona i ma wpływ na treść umowy oraz wniosku w takich samych okolicznościach) |
| Franszyza redukcyjna | 18.2. | Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 10.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych |
| Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności | 18.3. | 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na jeden i wszystkie wypadki |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 5**  **Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych** |

**04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **ZP/11/PN/2019** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019..

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

**Wykaz wykonywanych robót:**

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Rodzaj, nazwa robót budowlanych [[15]](#footnote-16)** | **wartość**  **w PLN** | **Miejsce wykonania** | **data wykonania** | | **odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)** | **nazwa Wykonawcy[[16]](#footnote-17)** |
|
| początek (data) | zakończenie (data) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

1. **Podpisy(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)** | **miejscowość**  **i data** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 6**  **Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia** |

**04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **ZP/11/PN/2019** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019.

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby, z uwzględnieniem osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, który zobowiązał się do tego wobec Wykonawcy.

| **lp.** | **Imię  i nazwisko** | **Stanowisko** | **Wykształcenie** | **Doświadczenie** | **Kwalifikacje (nr uprawnień budowlanych, nr członkowski OIIB)** | **Podstawa dysponowania[[17]](#footnote-18)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **Przedstawiciel Wykonawcy wyznaczony do realizacji zamówienia o którym mowa w pkt 9.2.1.IDW** |  |  |  |  |
|  |  | **Kierownik robót mostowych wyznaczony do realizacji zamówienia o którym mowa w pkt 9.2.3.IDW** |  |  |  |  |

1. **Podpisy(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość  i data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 7**  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |

**04180 – Remont Mostów Średzkich we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **ZP/11/PN/2019** |

* + - 1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 3/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.01.2019..

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że:

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu \*)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami \*)w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. ........................................................

................................................................................................................................. ........................................................

................................................................................................................................. ........................................................

................................................................................................................................. ........................................................

\*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

*Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.*

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

1. Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot wraz z podaniem nazwy i adresu tego podmiotu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku wykreślenia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 3 lata gwarancji zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej [↑](#footnote-ref-3)
3. Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku wykreślenia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 0 lat wydłużenia okresu rękojmi ponad okres wynikający z Kodeksu cywilnego. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-5)
5. UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług [↑](#footnote-ref-6)
6. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinien wykazać w szczególności:

   - że ww. informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej oraz

   - niezbędne działania, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich poufności oraz

   - rodzaj informacji (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą) – podlegających zastrzeżeniu. [↑](#footnote-ref-9)
9. - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016., str. 1) [↑](#footnote-ref-10)
10. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-11)
11. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

    Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

    Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

    Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwamii które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-12)
12. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź [↑](#footnote-ref-13)
13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

    a)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

    c)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

    d)czy podmioty na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują roboty których wskazane zdolności dotyczą.

    Zamawiający publikuje pomocniczo wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do IDW). [↑](#footnote-ref-14)
14. Należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków finansowych, nazwę inwestycji/zadania itp.) [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy wskazać: przedmiot i nazwę inwestycji/zadania wraz ze wskazaniem wszystkich szczegółowych informacji określonych w pkt. 9.1.1. IDW. [↑](#footnote-ref-16)
16. Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy wraz z podaniem nazwy oraz adresu tych podmiotów [↑](#footnote-ref-17)
17. Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy wraz z podaniem nazwy oraz adresu tych podmiotów [↑](#footnote-ref-18)